产品需求文档（PRD）模板

该文档为通用版或适用于AI算法及产品研发的PRD模板，并含有内容举例。

## 📌 文档基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | [填写产品/项目名称] |
| 文档版本 | v1.0.0 |
| 创建日期 | YYYY-MM-DD |
| 作者 | [产品经理姓名] |
| 审核人 | [技术负责人、业务方等] |
| 文档状态 | [草稿/评审中/已批准/已归档] |
| 密级 | [公开/内部机密/高度机密] |

## 1. 文档说明与版本控制

### 1.1 变更历史

| 版本号 | 修改日期 | 修改人 | 变更说明 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.9 | YYYY-MM-DD | 张三 | 初稿完成，补充算法评估指标 | 李四 |
| v1.0 | YYYY-MM-DD | 张三 | 评审后修订，调整上线时间 | 王五 |

### 1.2 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| [如：F1 score] | 模型精确率和召回率的调和平均数 |
| [如：冷启动] | 新用户/新场景下缺乏历史数据的问题 |

## 2. 项目背景与目标

### 2.1 业务痛点

说明：当前业务面临的核心问题及影响程度。

填写示例：

现状：客服团队日均处理1000+重复咨询，响应时间>5分钟

痛点：人工成本高、响应慢导致用户满意度下降（NPS=25）

数据支撑：80%咨询为高频重复问题（根据近3个月工单分析）

### 2.2 项目目标

说明：用SMART原则定义可衡量的成功标准。

填写示例：

业务目标：通过AI智能客服，将平均响应时间缩短至30秒内，NPS提升至40

技术目标：FAQ意图识别准确率≥95%，覆盖TOP 200高频问题

财务目标：6个月内降低客服人力成本30%（约节省50万/月）

### 2.3 项目价值

用户价值：7×24小时即时响应，提升问题解决效率

商业价值：降低运营成本，释放人力处理复杂问题

战略价值：积累对话数据，为后续用户画像打基础

## 3. 需求概述

### 3.1 产品定位

一句话描述：为[目标用户]提供[核心功能]的[产品类型]，解决[核心痛点]。

### 3.2 目标用户

| 用户角色 | 特征描述 | 核心需求 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部用户 | C端消费者，咨询商品/订单问题 | 快速获得准确答案 | 微信客服窗口 |
| 客服主管 | 监控服务质量，优化知识库 | 查看AI解决率数据 | 管理后台 |

### 3.3 产品范围

包含功能：[明确列出本期必做功能]

不包含功能（明确排除项）：[防止范围蔓延，如：不涉及语音客服、不处理投诉类复杂工单]

## 4. 功能需求（Feature List）

### 4.1 核心功能清单

| 功能模块 | 功能点 | 优先级 | 开发周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能问答 | 文本意图识别 | P0 | 2周 | 需支持多轮对话 |
| 智能问答 | 答案自动抽取 | P0 | 2周 | 从知识库匹配 |
| 人工接管 | 置信度低于阈值转人工 | P1 | 1周 | 阈值可配置 |

### 4.2 功能详情（Use Case）

#### 功能1：智能FAQ自动回复

4.2.1 用户故事

作为消费者，我希望咨询订单物流时能立即得到自动回复，从而不用等待人工客服。

4.2.2 流程图

Plain Text graph TD A[用户提问] --> B[意图识别] B --> C{置信度>0.9?} C -->¦是¦ D[返回答案] C -->¦否¦ E[转人工客服] D --> F[用户满意度评价]

4.2.3 输入/输出

输入：用户文本（max_length=500字符）

输出：JSON格式

JSON { "answer": "您的订单预计明天送达", "confidence": 0.95, "source": "知识库ID_12345", "need_human": false }

4.2.4 业务规则

置信度≥0.9自动回复，0.7-0.9给出建议答案+人工确认，<0.7直接转人工

敏感词（如"投诉"、"赔偿"）强制转人工处理

4.2.5 边界条件

用户输入乱码/无意义文本：返回默认提示"抱歉，我没理解您的问题，请换个说法或转人工"

网络超时：3秒内未返回则自动转人工

## 5. 数据需求

### 5.1 训练数据要求（AI项目专用）

| 数据类型 | 需求量 | 质量要求 | 来源 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史对话日志 | 10万条 | 脱敏、标注准确率≥98% | 生产数据库 | 数据组 | W1 |
| FAQ知识库 | 2000条 | 标准问+相似问+答案 | 运营整理 | 产品 | W2 |

### 5.2 数据Pipeline

Plain Text graph LR A[原始数据] --> B[数据清洗<br>去敏/去重] B --> C[数据标注<br>人工标注平台] C --> D[质量审核<br>抽样20%复核] D --> E[训练数据集<br>存储到OSS] E --> F[定期更新<br>每周增量]

### 5.3 数据安全与合规

脱敏规则：手机号、地址做掩码处理（138****1234）

合规要求：符合《个人信息保护法》，用户对话保留不超过6个月

访问控制：训练数据仅限算法工程师访问，需审计日志

## 6. 算法需求（AI项目专用）

### 6.1 算法选型

| 问题类型 | 选用算法 | 理由 | 备选方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意图分类 | Bert-Base-Chinese微调 | 准确率高，社区支持好 | TextCNN（速度快但精度低） |
| 相似问匹配 | Sentence-BERT | 语义理解能力强 | 传统TF-IDF（成本低） |

### 6.2 模型迭代路径

V0.1（Demo）：使用公开数据集训练，验证技术可行性（2周）

V0.5（MVP）：基于1万条真实数据训练，准确率≥85%（4周）

V1.0（上线）：基于10万条数据训练，准确率≥95%（8周）

### 6.3 Bad Case处理机制

自动收集线上预测置信度<0.7的案例

每周Review一次，补充到训练集

连续3次预测错误的Query，手动加入知识库

## 7. 性能与评估标准

### 7.1 模型性能指标（AI项目）

| 指标 | 目标值 | 计算方式 | 评估频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精确率 | ≥95% | TP/(TP+FP) | 每次迭代 |
| 召回率 | ≥93% | TP/(TP+FN) | 每次迭代 |
| F1 Score | ≥94% | 2PR/(P+R) | 每次迭代 |
| 响应时间 | <500ms | 从请求到返回 | 压测时 |

### 7.2 业务效果指标

| 指标 | 目标值 | 跟踪方式 |
| --- | --- | --- |
| AI解决率 | ≥60% | AI直接关闭工单占比 |
| 用户满意度 | ≥85% | 点踩率<15% |
| 成本节约 | 50万/月 | 人工客服工单量减少 |

### 7.3 A/B测试方案

对照组：传统人工客服（10%流量）

实验组：AI智能客服（90%流量）

测试周期：至少2周，覆盖平日和周末

决策标准：AI解决率>60%且用户满意度不下降，则全量上线

## 8. 技术架构需求

### 8.1 系统架构图

Plain Text graph TB A[用户端<br>APP/小程序] --> B[API Gateway] B --> C[智能客服服务<br>Python/Java] C --> D[意图识别模型<br>Pytorch] C --> E[知识库<br>Elasticsearch] C --> F[Redis缓存] G[人工客服工作台] --> H[消息总线] C --> H

### 8.2 部署方案

部署方式：Docker容器化，Kubernetes编排

服务器配置：2台8核16G GPU服务器（T4显卡）

扩缩容策略：CPU>70%自动扩容，最大10实例

### 8.3 监控告警

| 监控项 | 阈值 | 告警方式 | 处理人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型响应时间 | >1s | 电话告警 | 算法工程师 |
| 预测成功率 | <99% | 企业微信 | 后端工程师 |
| GPU显存使用率 | >90% | 短信 | 运维 |

## 9. 非功能需求

### 9.1 安全性

模型安全：对抗样本攻击检测，输入文本长度限制（≤500字符）

数据安全：传输层TLS 1.3加密，存储AES加密

访问控制：API密钥+IP白名单

### 9.2 可靠性

可用性：99.9%（全年停机<8.76小时）

灾备：模型服务双机房部署，分钟级切换

限流：单IP 100 QPS，超出返回HTTP 429

### 9.3 可维护性

模型热更新：新版本模型加载不中断服务

日志规范：所有预测请求记录RequestID、输入、输出、耗时，保留30天

回滚机制：一键切换至上一稳定模型版本（<30秒）

### 9.4 AI伦理与合规

公平性：算法不得歧视任何用户群体（性别、地域等）

可解释性：重要场景（如拒绝服务）需提供模型预测依据

合规：完成算法备案，用户明示AI服务边界

## 10. 项目里程碑与资源

### 10.1 开发路线图

| 阶段 | 时间 | 交付物 | Go/No-Go评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据准备 | W1-W2 | 训练数据集 | 数据量≥10万条且质量达标 |
| MVP开发 | W3-W6 | 可用模型（准确率≥85%） | 业务方确认Demo效果 |
| 工程化 | W7-W8 | API服务 + 后台 | 通过压测（500 QPS） |
| 试点上线 | W9-W10 | A/B测试报告 | AI解决率≥60% |
| 全量推广 | W11 | 生产环境 | 监控体系上线 |

### 10.2 资源需求

| 角色 | 人数 | 职责 | 投入周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法工程师 | 2 | 模型训练与优化 | 全职 8周 |
| 后端工程师 | 2 | API开发与部署 | 全职 4周 |
| 数据标注员 | 3 | 数据标注与审核 | 兼职 2周 |
| 测试工程师 | 1 | 性能与效果测试 | 全职 3周 |

### 10.3 预算估算

人力成本：约80万（8周）

服务器成本：GPU服务器2台 × 5000元/月 = 1万/月

数据标注：10万条 × 0.5元/条 = 5万元

## 11. 风险与应对策略

| 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对方案 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据质量不达标，模型精度<90% | 中 | 高 | 延长数据清洗周期；引入外部数据 | 数据组 |
| 模型上线后响应慢（>1s） | 低 | 高 | 模型压缩（蒸馏/量化）；增加服务器 | 架构师 |
| 业务方需求变更，新增场景 | 中 | 中 | 采用插件化设计；预留10%开发缓冲时间 | 产品经理 |
| 合规审查不通过 | 低 | 极高 | 提前与法务沟通；准备算法备案材料 | 法务BP |

## 12. 验收标准与交付物

### 12.1 交付物清单

训练好的模型文件（版本v1.0）

模型服务API接口文档（Swagger）

在线监控Dashboard（Grafana）

A/B测试报告（覆盖2周数据）

灾难恢复演练报告

知识库Excel（2000条FAQ）

代码仓库（含CI/CD配置）

### 12.2 验收标准

功能验收：所有P0功能通过QA测试，无Critical级Bug

性能验收：压测QPS≥500，响应时间P99<800ms

效果验收：在测试集上F1≥94%，线上A/B测试AI解决率≥60%

文档验收：PRD、API文档、运维手册完整且通过评审

## 13. 附录

### 13.1 参考文档

竞品分析报告

用户调研访谈记录

技术预研报告

### 13.2 数据样例

JSON { "query": "我的订单为什么还没发货", "intent": "物流咨询-催促发货", "answer": "您的订单正在打包中，预计今日18:00前发出", "similar_queries": ["订单迟迟不发货", "发货慢"] }

### 13.3 利益相关方

| 角色 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 张三 | 需求决策 | zhangsan@company.com |
| 技术负责人 | 李四 | 技术方案 | lisi@company.com |
| 业务方代表 | 王五 | 验收确认 | wangwu@company.com |

## 📌 使用说明

优先级定义：P0=核心功能（无则项目失败），P1=重要功能（影响体验），P2=增强功能（锦上添花）

评审流程：PRD需经过产品、技术、业务三方评审，签署后方可进入开发

更新机制：任何需求变更需走变更流程，更新PRD版本并重新评审

模板版本：v2.0 | 最后更新：2024年11月